BURMISTRZ MIASTA                                                      	              Dobre, dnia 24.06.2025r.

I GMINY DOBRE

05-307 Dobre

ul. Tadeusza Kościuszki 1

woj. mazowieckie

GKI 271.5.2025

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym                              na zadanie: „Termomodernizacja szkół na terenie Gminy Dobre - Szkoła Podstawowa                w Mlęcinie”

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku – Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytania, jakie wpłynęło do Zamawiającego wraz z odpowiedzią i wyjaśnieniem:

Pytanie nr 1

Czy pomimo przesunięcia terminu składania ofert termin wykonania zlecenia pozostaje ten sam czyli 20.08.2025r.?

Odpowiedź:

Zamawiający zmienił termin wykonania zadania w wyjaśnieniu treści SWZ z dnia 13.06.2025r

Termin wykonania zamówienia:

– prace do wykonania wewnątrz budynku – do dnia 20.08.2025 r.

– prace do wykonania na zewnątrz budynku – do dnia 30.10.2025 r.

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

Burmistrz

Kamil Wichrowski