BURMISTRZ MIASTA                                                      	              Dobre, dnia 24.11.2025r.

I GMINY DOBRE

05-307 Dobre

ul. Tadeusza Kościuszki 1

woj. mazowieckie

GKI 271.14.2025

WYJAŚNIENIE TREŚCI SWZ

Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia klasycznego w trybie podstawowym                              na zadanie: "Utworzenie świetlicy wiejskiej w miejscowości Antonina, gmina Dobre" - GKI 271.14.2025

Działając na podstawie art. 284 ust. 3 i 6 ustawy z dnia 11 września 2019 roku - Prawo zamówień publicznych (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 1320 ze zm.) poniżej przedstawiam treść pytania, jakie wpłynęło do Zamawiającego wraz z odpowiedzią i wyjaśnieniem:

Pytanie1
Prosimy o wydłużenie terminu realizacji do końca marca 2026. Aktualny termin realizacji                    1 miesiąc nie pozwala na realizację choćby w związku z terminami realizacji płyt warstwowych ok. 6-8 tygodni.

Odpowiedź:

Zamawiający nie wyraża zgody na zmianę terminu realizacji zadania.

Zamawiający nie zmienia terminu składania i otwarcia ofert.

Z up. Burmistrza

Jolanta Bąk

Zastępca Burmistrza