Wzór umowy - Załącznik nr 2 do SIWZ

U M O W A

zawarta w dniu  …………………………………………………………………………………………..

pomiędzy Gminą Dobre z siedzibą , ul. Kościuszki 1, 05-307 Dobre  REGON 711582658 i nadany NIP 822-21-46-613 zwanym dalej w tekście „Zamawiającym”,

reprezentowaną  przez: Tadeusza Gałązka – Wójta Gminy Dobre

przy kontrasygnacie Skarbnika: Elżbiety Gadomskiej – Skarbnika Gminy Dobre

a

…….………………………………………………………………………………………… 
z siedzibą w …………………………………………….., NIP ……………….., REGON ……………, wpisaną do …………………………………………… pod numerem ……………………………, zwaną dalej „Wykonawcą”, reprezentowaną przez:

………………………………   –   ……………………………………….,

………………………………   –   ……………………………………….,

który wyłoniony został w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego o numerze referencyjnym 00000000, w trybie przetargu nieograniczonego, na podstawie
art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2015 r. poz. 2164, z późn. zm.), zwanej dalej „ustawą Pzp” ,  o następującej treści:

# PRZEDMIOT UMOWY

§ 1.

Zamawiający powierza, a Wykonawca przyjmuje do wykonania zadanie pod nazwą „Poprawa efektywności energetycznej budynku użyteczności publicznej poprzez głęboką termomodernizację kompleksu oświatowego w miejscowości Dobre wraz z zastosowaniem odnawialnych źródeł energii”, zwane dalej „robotami” lub „przedmiotem umowy”. Szczegółowy opis przedmiotu umowy, zawarty jest w dokumentacji projektowej, przedmiarze robót, specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót stanowiących integralną część niniejszej umowy.

# ZAKRES I WARUNKI WYKONANIA ROBÓT

§ 2.

- Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę osobiście lub z udziałem podwykonawców w poszczególnych zakresach robót:

…………………… -  ……………………………….

…………………… - ………………………………..

…………………… - ………………………………..

…………………… - ………………………………..

…………………… - ………………………………..

- Do zawarcia umowy o roboty budowlane przez Wykonawcę z podwykonawcą oraz  podwykonawcy z dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Zamawiającego. Umowa  taka powinna być, pod rygorem nieważności, zawarta w formie pisemnej.

- Wykonawca jest zobowiązany do przedłożenia Zamawiającemu projektu umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz w terminie 7 dni od daty zawarcia poświadczonej  za zgodność
z oryginałem kopii zawartej umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, i jej zmian.

- Zamawiający ma prawo do zgłoszenia w formie pisemnej zastrzeżeń do projektu umowy
o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, a także projektu jej zmiany oraz sprzeciwu do umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane i jej zmian, przedłożonych przez Wykonawcę, podwykonawcę i dalszego podwykonawcę,  w terminie do 14 dni od ich przedłożenia Zamawiającemu.

- Zamawiający zgłasza zastrzeżenia/sprzeciw, jeżeli projekt umowy, jego zmiany, jak i umowa oraz jej zmiany, w szczególności:

  - nie będą spełniały wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia;

  - będą przewidywały termin zapłaty wynagrodzenia dłuższy niż 30 dni od dnia doręczenia Wykonawcy, podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, faktury lub rachunku, potwierdzających wykonanie zleconej podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy dostawy, usługi lub robót;

  - będą przewidywały terminy wykonywania robót powierzonych podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy niezgodne z niniejszą umową;

  - nie będą zawierały postanowień, o możliwości odstąpienia od umowy w przypadkach odpowiednich do tych zawartych w niniejszej umowie;

  - nie będą zawierały postanowień przewidujących, że odbiory robót przez Zamawiającego od Wykonawcy będą poprzedzone odbiorami robót Wykonawcy od podwykonawcy lub podwykonawcy od dalszego podwykonawcy;

  - będą zawierały postanowienia o tym, że suma wynagrodzeń należnych podwykonawcy
i dalszemu podwykonawcy z tytułu wykonania powierzonego przez Wykonawcę przedmiotu zamówienia  będzie przewyższać wynagrodzenia za wykonanie tego samego przedmiotu zamówienia należnego Wykonawcy od  Zamawiającego;

  - będą zawierały postanowienia, które w ocenie Zamawiającego będą mogły utrudniać lub uniemożliwiać prawidłową lub terminową realizację niniejszej umowy zgodnie z jej treścią,
w szczególności poprzez dopuszczenie możliwości braku realizacji robót lub ich zawieszenie przez podwykonawcę lub dalszego podwykonawcę.

- Niezgłoszenie w terminie określonym zgodnie z ust. 5 pisemnych zastrzeżeń/sprzeciwu uważa się za akceptację umowy przez Zamawiającego.

- Strony ustalają, iż obowiązkiem Wykonawcy jest przedkładanie Zamawiającemu poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii zawartych umów o podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją tych robót oraz ich zmian, z wyłączeniem umów
o wartości nie większej niż 15 000 zł. Obowiązek ten powinien być zrealizowany w terminie do
7 dni od ich zawarcia, pod rygorem, w razie jego zaniedbania, zapłaty kar umownych określonych w niniejszej umowie.

- Zawarte umowy o podwykonawstwo/dalsze podwykonawstwo, których przedmiotem są dostawy lub usługi związane z realizacją robót nie mogą zawierać postanowień niezgodnych
z postanowieniami niniejszej umowy, w szczególności postanowień powodujących konieczność zgłoszenia zastrzeżeń/sprzeciwu przez Zamawiającego, o których mowa w ust. 6. W przypadku stwierdzenia niezgodnych postanowień w ww. umowie, Zamawiający informuję o tym Wykonawcę i wzywa go do doprowadzenia do jej zmiany, pod rygorem wystąpienia o zapłatę kary umownej określonej w niniejszej umowie.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż wypłata wynagrodzenia umownego Wykonawcy zgodnie
z postanowieniami niniejszej umowy będzie uwarunkowana przedstawieniem przez niego potwierdzonych przez podwykonawcę/dalszego podwykonawcę dowodów zapłaty, nawet jeśli płatności nie są/były wymagalne wynagrodzenia podwykonawcom i dalszym podwykonawcom na podstawie łączącej ich umowy. Dowody zapłaty powinny odnosić się do tych zrealizowanych robót przez podwykonawców lub dalszych podwykonawców, za prawidłową realizację których Wykonawca będzie ubiegał się o zapłatę wynagrodzenia od Zamawiającego.

- W przypadku podjęcia przez Zamawiającego decyzji o dokonaniu bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia przysługującego podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, zapłata ta  będzie następowała w terminie do 30 dni, w którym Zamawiający ustalił, że podwykonawca lub dalszy podwykonawca wykazał zasadność takiej zapłaty. W takiej sytuacji będzie o tę kwotę zmniejszone prawo do wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zasady zawierania umów pomiędzy Wykonawcą a podwykonawcą określone w niniejszej umowie stosuje się odpowiednio do umów zawieranych pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą. Do umowy pomiędzy podwykonawcą a dalszym podwykonawcą wymagana jest zgoda Wykonawcy i Zamawiającego.

§ 3.

- Strony umowy ustalają, że roboty zostaną wykonane przez Wykonawcę zgodnie z dokumentacją projektową, ze specyfikacją techniczną wykonania i odbioru robót, z zasadami wiedzy technicznej i sztuki budowlanej, z obowiązującymi normami technicznymi i technologicznymi, standardami zabezpieczenia i bezpieczeństwa p.poż. i bhp, przepisami prawa (szczególnie z przepisami
techniczno – budowlanymi i w zakresie ochrony środowiska) oraz zgodnie z Ofertą Wykonawcy.

- Wiążące dla Stron umowy są postanowienia, opisy, rysunki zawarte w niżej wymienionych dokumentach:

- dokumentacji projektowej;

- przedmiarze robót (pomocniczo),

- specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót;

- złożonej ofercie przetargowej;

- Strony umowy ustalają, iż roboty, które nie zostały wyszczególnione w przedmiarach robót, a są konieczne do realizacji przedmiotu umowy zgodnie z dokumentacją, zostaną wykonane przez Wykonawcę.

WSPÓŁPRACA STRON W TRAKCIE REALIZACJI PRZEDMIOTU UMOWY

§ 4.

- Strony ustalają, że będą współpracowały ze sobą w celu prawidłowego wykonania przedmiotu umowy. Współpraca taka będzie obejmowała w szczególności przekazywanie drugiej Stronie wszelkich informacji, zawiadomień i wątpliwości w odniesieniu do jakiegokolwiek faktu, zdarzenia lub okoliczności, które mogą mieć jakikolwiek wpływ na prawidłowe wykonanie niniejszej umowy.

- Strony zamierzają odbywać narady koordynacyjne. Narady będą odbywać się na terenie realizacji robót lub w siedzibie Zamawiającego, o ile Zamawiający nie zadecyduje inaczej. Narady koordynacyjne organizowane będą według potrzeb nie rzadziej niż 1 raz w tygodniu. Spotkaniom będzie przewodniczył przedstawiciel Zamawiającego, który sporządzał będzie protokół
i przedstawiał do podpisu uczestnikom spotkania bezpośrednio po jego zakończeniu. Uczestnicy spotkania będą zobowiązani do podpisania protokołu ze spotkania bezpośrednio po jego przedstawieniu do podpisu. W razie odmowy podpisania - sporządzony zostanie protokół wraz 
z adnotacją o tym fakcie w dokumencie.

- Zamawiający ma prawo do udzielania Wykonawcy wskazówek i podejmowania wiążących Wykonawcę decyzji dotyczących realizacji przedmiotu umowy, a Wykonawca będzie ich przestrzegał.

- Wskazówki lub decyzje, o których mowa w ust. 3, mogą być przekazane Wykonawcy ustnie, a jeśli istnieje ryzyko skutkujące opóźnieniem lub wstrzymaniem robót niezwłocznie potwierdzone 
w formie pisemnej.

# TERMINY

§ 5.

Termin wykonania przedmiotu umowy to 30 kwietnia 2018 r. Szczegółowy terminarz wykonania poszczególnych prac stanowi załącznik do niniejszej umowy.

OBOWIĄZKI ZAMAWIAJĄCEGO

§ 6

Do obowiązków Zamawiającego w ramach wykonania niniejszej umowy należą w szczególności:

- przekazanie terenu robót - w terminie 3 dni roboczych od zawarcia umowy;

- przekazanie dziennika budowy - w terminie 5 dni roboczych od zawarcia umowy;

- współdziałanie z Wykonawcą w celu zapewnienia należytego wykonania przedmiotu umowy;

- ustanowienie inspektora nadzoru inwestorskiego;

- organizowanie narad koordynacyjnych z udziałem przedstawicieli Zamawiającego, Wykonawcy oraz innych zaproszonych osób;

- odbiory robót zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

- zapłata wynagrodzenia Wykonawcy za odebrane roboty zgodnie z postanowieniami niniejszej umowy.

# OBOWIĄZKI WYKONAWCY

§ 7.

- Do obowiązków Wykonawcy poza innymi wymienionymi w umowie i wynikającymi z przepisów prawa, należą w szczególności:

- kompleksowa  i terminowa realizacja robót z należytą starannością, zgodnie z dokumentacją projektową, przedmiarem robót, obowiązującymi przepisami prawa, normami technicznymi, technologicznymi, warunkami zawartymi w specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, zgodnie ze sztuką budowlaną oraz harmonogramem rzeczowo-finansowym zatwierdzonym przez Zamawiającego;

- ubezpieczenie robót budowlanych i terenu budowy od wszelkich nieprzewidzianych zdarzeń losowych, odpowiedzialności cywilnej oraz następstw nieszczęśliwych wypadków związanych z realizacją przedmiotu umowy;

- opracowanie harmonogramu rzeczowo-finansowego realizacji robót zawierającego terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów robót zgodne z terminarzem, o którym mowa w § 5 umowy wraz z ich wartościami oraz dostarczenie kosztorysu ofertowego do 7 dni od dnia zawarcia umowy;

- podpisanie – w razie potrzeby - niezbędnych umów z gestorem mediów w celu zapewnienia zaopatrzenia terenu robót w media niezbędne do realizacji przedmiotu umowy
i poinformowanie o tym Zamawiającego, wraz z przedstawieniem stosownych dokumentów, oraz pokrycie kosztów zużytej energii elektrycznej, wody i odprowadzenia ścieków;

- prowadzenia robót w sposób nie utrudniający korzystania z obiektu szkolnego;

- ustanowienie kierownika budowy;

- urządzenie, organizacja terenu robót oraz koordynowanie robót;

- zabezpieczenie terenu realizacji robót budowlanych przed wstępem osób nieuprawnionych;

- przerywanie robót na żądanie Zamawiającego i zabezpieczenie wykonanych robót przed ich uszkodzeniem lub zniszczeniem;

- wykonywanie wszystkich obowiązków zapewnienia bezpieczeństwa w trakcie wykonywania robót, wynikających z obowiązujących przepisów prawa, dotyczących ochrony przeciwpożarowej oraz bezpieczeństwa i higieny pracy;

- w przypadku zniszczenia lub uszkodzenia w toku realizacji umowy wykonanych robót, ich części, urządzeń budowlanych, obiektów budowlanych sąsiadujących lub znajdujących się na terenie przyległym do terenu robót, bądź jakichkolwiek maszyn czy urządzeń, naprawienie ich lub doprowadzenie do stanu poprzedniego w czasie technicznie uzasadnionym wskazanym przez poszkodowanych;

- umożliwienie wstępu na teren robót pracownikom organów nadzoru budowlanego, do których należy wykonywanie zadań określonych ustawą Prawo budowlane oraz udzielanie im informacji wymaganych tą ustawą;

- zabezpieczenie miejsca prowadzenia robót budowlanych i stałe utrzymywanie czystości
i porządku na terenie robót i miejscu prowadzenia robót;

- zapewnienie materiałów, urządzeń, maszyn, itp. oraz potencjału ludzkiego, w zakresie
niezbędnym do prawidłowego wykonania robót, a także zapewnienie specjalistycznego kierownictwa montażu maszyn i urządzeń potrzebnych do wykonywania robót;

- bezzwłoczne zabezpieczenie i oznakowanie, zgodnie z obowiązującymi przepisami, terenu ewentualnych awarii powstałych w trakcie realizacji robót budowlanych będących przedmiotem umowy;

- zatrudnienie do wykonania robót pracowników, których kwalifikacje i stan zdrowia pozwolą wykonać przedmiot umowy zgodnie z zasadami wiedzy technicznej i obowiązującymi przepisami oraz posiadających ważne okresowe badania lekarskie i zaświadczenia
o przeszkoleniu BHP na stanowisku pracy;

- zapewnienie pracownikom zaangażowanym do wykonania robót warunków higieniczno-sanitarnych i socjalnych oraz zapewnienie im ubrania roboczego identyfikującego Wykonawcę, zgodnie z obowiązującymi przepisami;

- przedkładanie na żądanie Zamawiającemu oraz innym osobom wskazanym przez Zamawiającego, poświadczonych przez osobę upoważnioną do działania w imieniu Wykonawcy za zgodność z oryginałem kopii dokumentów poświadczających aktualność badań lekarskich i szkoleń BHP osób realizujących przedmiot niniejszej umowy po stronie Wykonawcy;

- wykonywanie robót z nowych materiałów przez siebie zakupionych, dopuszczonych do obrotu i powszechnego lub jednostkowego stosowania w budownictwie, zgodnie z wymogami wynikającymi z przepisów prawa, w tym zgodnie z ustawą o wyrobach budowlanych z dnia 16 kwietnia 2004 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1570) oraz z przepisem art. 10 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. z 2016 r. poz. 290, z późn. zm.);

- postępowanie, jako wytwórcy odpadów w rozumieniu ustawy z dnia 14 grudnia 2012 r.
 o odpadach (Dz. U. z 2016 r. poz. 1987, z późn. zm.),  z odpadami wytworzonymi w trakcie realizacji przedmiotu umowy, zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, a w szczególności z ww. ustawą;

- przedstawianie inspektorowi nadzoru budowlanego lub przedstawicielom Zamawiającego, na każde ich żądanie, przed wbudowaniem materiałów, odpowiednich dokumentów potwierdzających ich jakość i dopuszczenie do stosowania, tj. w szczególności: certyfikatów „na znak bezpieczeństwa”, certyfikatów zgodności lub deklaracji zgodności, atestów, świadectw pochodzenia. Przedstawienie przez Wykonawcę certyfikatów, deklaracji zgodności i atestów lub wykonanie badań jakościowych nie zwalnia Wykonawcy z odpowiedzialności za niewłaściwą jakość materiałów i nienależyte wykonanie robót;

- przeprowadzenie na żądanie Zamawiającego i w miejscu przez niego wskazanym, wszelkich badań jakościowych w odniesieniu do wykonanych robót i zastosowanych przez Wykonawcę materiałów, ekspertyz, prób lub sprawdzeń na koszt Wykonawcy;

- dokonywanie przez osoby uprawnione po stronie Wykonawcy wpisów do dziennika budowy oraz sporządzanie wymaganej przez przepisy prawa w zakresie wykonanych robót dokumentacji powykonawczej;

- zgłaszanie do odbioru inspektorowi nadzoru inwestorskiego robót ulegających zakryciu lub zanikających, pod rygorem nie dokonania ich odbioru przez Zamawiającego;

- usunięcie wad wykonanych robot w terminie określonym przez Zamawiającego w przypadku ujawnienia ich w trakcie czynności odbiorowych. Koszty usunięcia tych wad ponosi wyłącznie Wykonawca;

- wykonanie dokumentacji powykonawczej przedmiotu umowy, potwierdzonej przez kierownika budowy;

- po zakończeniu robót budowlanych wymienionych w niniejszej umowie i po potwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego prawidłowości wykonania dokumentacji powykonawczej, zgłoszenie przedmiotu umowy do odbioru końcowego Zamawiającemu;

- uprzątniecie terenu budowy.

- Wykonawca ponosi wszelkie koszty związane z wykonaniem obowiązków nałożonych na niego
w niniejszej umowie i w przepisach prawa oraz wyłączną i pełną odpowiedzialność za skutki ich niewykonania lub nienależytego wykonania wobec Zamawiającego oraz osób trzecich.

- Każdorazowy zamiar wyłączenia energii elektrycznej Wykonawca zgłasza przedstawicielowi Zamawiającego w dni robocze, najpóźniej do godz. 12ºº w dniu poprzedzającym dzień, w którym wyłączenie ma nastąpić. Godziny wyłączenia i ponownego włączenia energii elektrycznej ustalane są szczegółowo wg potrzeb i za zgodą przedstawiciela Zamawiającego.

# ODBIORY ROBÓT

§ 8.

- Strony umowy ustalają, iż będą dokonywały odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego robót. Poszczególne odbiory będą następowały po odbiorach tych robót od podwykonawców lub odpowiednio dalszych podwykonawców. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo brać udział
w czynnościach odbiorów robót przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych podwykonawców. Odbiór końcowy robót nastąpi po wykonaniu wszystkich robót. Nieobecność Wykonawcy przy czynnościach odbiorów nie stanowi przeszkody do ich dokonywania, a ustalenia dokonane podczas odbioru będą wiążące dla Wykonawcy. O miejscu i terminie czynności odbiorowych Zamawiający będzie skutecznie zawiadamiał Wykonawcę w sposób i formie przez siebie wybranej, z co najmniej 2-dniowym wyprzedzeniem.

- Przy czynnościach odbiorowych robót Wykonawca będzie przekazywał Zamawiającemu wszelkie dokumenty (certyfikaty, deklaracje zgodności, atesty na wbudowane materiały) wymagane
w umowie lub na podstawie przepisów prawa, związane z wykonaniem części lub całości robót, 
w przypadku zaś odbioru końcowego Wykonawca przekaże Zamawiającemu dokumentację powykonawczą. Podstawą do dokonania odbiorów częściowych oraz odbioru końcowego są protokoły bezwarunkowego i bez zastrzeżeń odbioru robót od podwykonawców lub dalszych podwykonawców, jak i wykonanie przez Wykonawcę  innych obowiązków nałożonych na niego umową. Brak wykonania powyższych obowiązków  upoważnia Zamawiającego do złożenia Wykonawcy odmowy odbiorów robót. Inspektor nadzoru inwestorskiego ma prawo brać udział
w czynnościach odbiorów robót przez Wykonawcę od podwykonawców lub dalszych podwykonawców.

- Do odbiorów częściowych i odbioru końcowego robót Wykonawca będzie przedstawiał Zamawiającemu wykaz elementów robót sporządzony na podstawie stopnia zaawansowania robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym. Wykaz ten będzie podlegał sprawdzeniu
i pisemnemu zatwierdzeniu przez inspektora nadzoru inwestorskiego w ramach podejmowanych czynności odbiorowych robót.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż za dzień wykonania robót uznają ten dzień zgłoszenia przez kierownika budowy gotowości do odbioru końcowego robót, po którym nastąpił ich odbiór bez zastrzeżeń przez Zamawiającego.

- Jeżeli w toku odbiorów robót zostaną stwierdzone wady Zamawiający:

- ma prawo odmówić odbioru robót do czasu usunięcia wad, jeżeli wady nadają się do usunięcia i wyznaczyć termin technicznie możliwy  na ich usunięcie;

- jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający ma prawo odstąpić od umowy z winy Wykonawcy;

- jeżeli stwierdzone wady nie nadają się do usunięcia Zamawiający ma prawo odpowiednio do utraconej wartości obniżyć wynagrodzenie.

- Strony postanawiają, że z czynności odbiorów robót spisany będzie protokół zawierający wszelkie ustalenia dokonane w toku odbioru w odniesieniu do robót, jak też terminy wyznaczone przez Zamawiającego do usunięcia stwierdzonych przy odbiorze wad, sporządzony wg wzoru stanowiącego załącznik do umowy, odpowiednio dostosowanego do jej przedmiotu.

- Roboty uważa się za odebrane przez Zamawiającego pod warunkiem złożenia przez niego w protokole oświadczenia o ich odbiorze bez zastrzeżeń, jak i potwierdzenia w protokole dopełnienia przez Wykonawcę wszystkich pozostałych wynikających z umowy obowiązków. Do protokołu odbiorów robót, dla potwierdzenia wykonania przez Wykonawcę obowiązków nałożonych umową, winny być załączone wymagane dokumenty, gwarancje urządzeń i oświadczenia przekazane przy odbiorach.

# WYNAGRODZENIE WYKONAWCY

§ 9.

- Za wykonanie przedmiotu umowy Wykonawca otrzyma wynagrodzenie ryczałtowe w kwocie brutto …………… zł (słownie: …..................................................................................... złotych), wynikające ze złożonej oferty.

- Wynagrodzenie określone w ust. 1 zawiera wszystkie koszty wykonania wszystkich robót ujętych w dokumentacji projektowej i specyfikacji technicznej wykonania i odbioru robót, o których mowa w § 3, a także oddziaływania innych czynników mających lub mogących mieć wpływ na koszty.

§ 10.

- Zapłata za wykonanie przedmiotu umowy dokonana zostanie na podstawie faktur wystawionych przez Wykonawcę za roboty zrealizowane i odebrane zgodnie z postanowieniami § 8 umowy,
w kolejności i terminach określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym.

- Rozliczanie fakturami częściowymi może następować do 80 % wartości wynagrodzenia umownego brutto, określonego w § 9 ust. 1 umowy.

- Ostateczne rozliczenie umowy nastąpi na podstawie faktury wystawionej przez Wykonawcę
zgodnie z zatwierdzonymi wykazami elementów robót określonych w harmonogramie rzeczowo-finansowym oraz zgodnie z podpisanym przez Strony umowy protokołem odbioru końcowego  robót.

- Łączna wartość wystawionych faktur nie może przekroczyć wartości wynagrodzenia umownego określonego w § 9 ust. 1 umowy.

- Jeżeli Wykonawca korzystał przy wykonaniu robót z pomocy podwykonawców/dalszych podwykonawców, wówczas jego obowiązkiem jest przedstawienie Zamawiającemu potwierdzonych przez podwykonawców/dalszych podwykonawców dowodów zapłaty wymagalnego wynagrodzenia podwykonawcom/dalszym podwykonawcom, a w przypadku wykonania robót osobiście przez Wykonawcę złożenie oświadczenia, pod rygorem odpowiedzialności karnej, że przy wykonywaniu zamówienia nie korzystał z udziału podwykonawców.

- W przypadku nieprzedstawienia przez Wykonawcę dowodów zapłaty, o których mowa w ust. 5, Zamawiający wstrzymuje wypłatę należnego wynagrodzenia w części równej sumie kwot wynikających z nieprzedstawionych dowodów zapłaty. Wstrzymana zapłata, bez odsetek zostanie dokonana w terminach, o których mowa w ust. 9, liczonych od daty złożenia przez Wykonawcę wymaganych dowodów zapłaty.

- W przypadku uchylania się przez Wykonawcę od obowiązku zapłaty podwykonawcom/dalszym podwykonawcom i braku zgłoszenia pisemnych uwag dotyczących zasadności bezpośredniej zapłaty wynagrodzenia podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy, lub jeżeli podwykonawca/ dalszy podwykonawca wykaże zasadność bezpośredniej zapłaty, Zamawiający dokona bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy.

- W przypadku dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy/dalszemu podwykonawcy Zamawiający potrąci kwotę wypłaconego wynagrodzenia z wynagrodzenia Wykonawcy.

- Zapłata wynagrodzenia należnego Wykonawcy będzie następowała przelewem na  rachunek bankowy Wykonawcy w terminie 21 dni od daty każdorazowego doręczenia faktur, wystawionych zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa i postanowieniami niniejszej umowy.

- Podstawą do wystawiania faktury przez Wykonawcę będzie protokół odbioru robót, w którym Zamawiający stwierdził, że dokonuje ich odbioru bez zastrzeżeń oraz załączenia potwierdzenia uzyskania środków przez podwykonawcę/ców, jeżeli uczestniczył/li choćby w części robót stanowiących przedmiot objęty fakturą przedłożoną Zamawiającemu.

- Wypłata z tytułu realizacji przedmiotu umowy będzie płatna przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy nr……………………......……………….......… O zmianie  numeru konta Wykonawca zawiadomi Zamawiającego w formie pisemnej. Zmiana numeru konta nie stanowi zmiany umowy.

- Strony umowy ustalają, iż faktura będzie wystawiona na Zamawiającego.

- Strony ustalają, iż dniem zapłaty będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego.

# PRZEDSTAWICIELE STRON UMOWY

§ 11.

- Zamawiający ustanawia do pełnienia funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego podczas realizacji przedmiotu umowy:

- ........................................................................

- ………………………………………………

- ………………………………………………

- ………………………………………………

- Obowiązki inspektora nadzoru inwestorskiego wynikają wprost z przepisów ustawy Prawo budowlane oraz niniejszej umowy. Inspektor nadzoru inwestorskiego będzie miał zapewniony bez ograniczeń dostęp do dziennika budowy i terenu robót.

- Przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy Zamawiającego reprezentuje Wójt Gminy Dobre.

- Wykonawca ustala do pełnienia funkcji  kierownika budowy w specjalności:

  - budowlanej  ……………………………………………………………………….

  - sanitarnej ………………………………………………………………………….

  - elektrycznej ……………………………………………………………………….

- Obowiązki kierownika budowy wynikają wprost z przepisów prawa budowlanego oraz niniejszej umowy. Wykonawca ponosi pełną prawną odpowiedzialność za działania i zaniechania kierownika budowy.

- Wykonawca ustanawia do pełnienia funkcji kierownika kontraktu …………………..........…......., który reprezentuje Wykonawcę przy realizacji przedmiotu niniejszej umowy.

- Strony ustalają, że zmiana kierownika budowy, kierownika kontraktu i zmiana inspektora nadzoru inwestorskiego musi zostać zgłoszona w formie pisemnej (w przypadku zmiany kierownika budowy i inspektora nadzoru inwestorskiego - poprzez dokonanie stosownego wpisu w dzienniku budowy). Zmiany te nie wymagają zmiany niniejszej umowy.

ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZA NIEWYKONANIE LUB NIENALEŻYTE WYKONANIE UMOWY

§ 12.

- Strony ustalają odpowiedzialność za niewykonanie lub nienależyte wykonanie przedmiotu umowy między innymi w formie kar umownych, które będą naliczane w wypadkach i wysokościach wyszczególnionych w ust. 2.

- Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne:

  - za opóźnienie w zakończeniu wykonania robót - w wysokości 1 % wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia umownego wymienionego w § 5 niniejszej umowy, do dnia ustalonego zgodnie z § 8 ust. 7 umowy albo do dnia odstąpienia od umowy przez Zamawiającego;

  - za opóźnienie w zakończeniu wykonania poszczególnych prac w terminach określonych w terminarzu, o którym mowa w § 5 umowy – w wysokości 0,1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

  - za opóźnienie w usunięciu zgłoszonych wad w okresie gwarancji jakości lub rękojmi za wady
 -  w wysokości 1% wynagrodzenia umownego brutto za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na ich usunięcie, do dnia ich usunięcia;

  - z tytułu odstąpienia od umowy przez Zamawiającego lub Wykonawcę z przyczyn dotyczących Wykonawcy, w tym z przyczyn, o których mowa w § 13 niniejszej umowy - w wysokości 50 % wynagrodzenia umownego brutto;

  - z tytułu opóźnienia w przedłożeniu harmonogramu rzeczowo-finansowego w terminie określonym w § 7 ust. 1 pkt 3 niniejszej umowy - w wysokości 3000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia;

  - z tytułu braku zapłaty lub nieterminowej zapłaty wynagrodzenia należnego podwykonawcom lub dalszym podwykonawcom - w wysokości 3000 zł (trzy tysiące złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia i w nieterminowej zapłacie wynagrodzenia;

  - z tytułu nieprzedłożenia do zaakceptowania projektu umowy o podwykonawstwo, której przedmiotem są roboty budowlane, lub projektu jej zmiany - w wysokości 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy brak przedłożenia ww. projektu umowy;

  - z tytułu nieprzedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy
o podwykonawstwo lub jej zmiany - w wysokości 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy brak przedłożenia poświadczonej za zgodność z oryginałem kopii umowy;

  - z tytułu braku zmiany umowy o podwykonawstwo w zakresie terminu zapłaty - w wysokości 
5000 zł (pięć tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień opóźnienia, liczony od dnia wyznaczonego przez Zamawiającego na dokonanie zmiany do dnia dokonania tejże zmiany.

  - z tytułu nie przedłożenia do akceptacji Zamawiającego projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany z jednoczesnym podpisaniem takiej umowy – w wysokości 500 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia;

  - z tytułu wprowadzenia na teren budowy podwykonawcy bez akceptacji projektu umowy o podwykonawstwo lub jej zmiany, bądź bez przedłożenia kopi potwierdzonej za zgodność podpisanej umowy o podwykonawstwo – w wysokości 65 000 zł (sześćdziesiąt pięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia;

  - z tytułu nie przedłożenia w terminie kopii zaakceptowanej i podpisanej potwierdzonej za zgodność z oryginałem kopi umowy o podwykonawstwo - w wysokości 10 000 zł (dziesięć tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek nieprzedłożenia;

  - z tytułu nieuwzględnienia w terminie lub w ogóle zastrzeżenia lub sprzeciwu Zamawiającego do projektu umowy o podwykonawstwo lub projektu jej zmiany – w wysokości 50 000 zł (pięćdziesiąt tysięcy złotych) za każdy stwierdzony przypadek nieuwzględnienia;

  - z tytułu nie przedłużenia terminu ważności niniejszego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy w terminie o którym mowa w § 15 ust. 5 – w wysokości 20 000 zł (dwadzieścia tysięcy złotych) za każdy rozpoczęty dzień zwłoki.

  - Zamawiający zgodnie art. 29 ust. 3a ustawy Pzp wymaga zatrudnienia przez Wykonawcę lub Podwykonawcę na podstawie umowy o pracę osób, zwanych dalej pracownikami, którzy w trakcie realizacji przedmiotowego zamówienia wykonywać będą następujące czynności:

roboty rozbiórkowe

instalowanie drzwi i okien i podobnych elementów

roboty  elewacyjne

roboty remontowe i renowacyjne. Wymiana pokrycia dachowego  i izolacja stropu

Montaż konstrukcji metalowych

Pokrywanie. Montaż obróbek blacharskich, rynien, rur spustowych, podokienników zewnętrznych

Roboty przy wznoszeniu rusztowań

Docieplenie i izolacja fundamentów

Instalowanie stacji rozdzielczych

Instalowanie infrastruktury okablowania

Roboty w zakresie okablowania elektrycznego

Instalacyjne roboty elektrotechniczne

Układanie kabli

Inne instalacje elektryczne

Instalowanie centralnego ogrzewania

Zgodnie z art. 36 ust. 2 pkt 8a ustawy Pzp Zamawiający postanawia, że:

Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy wykonujący czynności, o których mowa w ust. 2 pkt 15, byli zatrudnieni na podstawie umowy o pracę w rozumieniu przepisów Kodeksu pracy;

- nie dotyczy osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą w zakresie w jakim będą wykonywać osobiście roboty lub usługi na rzecz Wykonawcy.

    - Wykonawca zobowiązany jest, aby Pracownicy byli zatrudnieni na umowę o pracę w czasie obowiązywania umowy minimalnie na okres wykonywania odpowiednich czynności, o których mowa w pkt.15;

    - każdorazowo na żądanie Zamawiającego, w terminie wskazanym przez Zamawiającego nie krótszym niż 7 dni roboczych, Wykonawca przedłoży do wglądu dowody, z których wynikać będzie zatrudnienie osób wykonujących wskazane czynności. W tym celu Wykonawca zobowiązany jest do uzyskania od Pracowników zgody na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z przepisami o ochronie danych osobowych;

    - nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w pkt 15 lit.b w terminie wskazanym przez Zamawiającego będzie traktowane, jako niewypełnienie obowiązku, o którym mowa w pkt.15,

    - za niedopełnienie wymogu, o którym mowa w ust. 2 pkt 15, Wykonawca zapłaci Zamawiającemu kary umowne,

    - nieprzedłożenie przez Wykonawcę dowodów, o których mowa w pkt 15 lit. B Wykonawca zapłaci Zamawiającemu karę umowną w wysokości 1.000 PLN. Za każdą niezatrudnioną osobę. Kara będzie naliczana za każdy miesiąc, w którym Wykonawca nie wypełnił zobowiązania zatrudnienia na umowę o prace osób, które będą wykonywać czynności bezpośrednio związane  z realizacją zamówienia, o których mowa w pkt 15. Zamawiający dopuszcza zmianę tychże osób zatrudnionych na umowę o pracę. W przypadku zmiany tychże osób Wykonawca jest zobowiązany w ciągu 3 dni roboczych od zmiany dostarczyć Zamawiającemu wykaz osób, z którymi została zawarta umowa o pracę oraz dowody, o których mowa w pkt 15 lit b.

- W przypadku, gdy kara umowna nie będzie rekompensowała szkody poniesionej przez Zamawiającego może on dochodzić od Wykonawcy odszkodowania uzupełniającego na zasadach ogólnych przewidzianych w kodeksie cywilnym.5. Wykonawca wyraża zgodę na potrącenie kar umownych z wynagrodzenia umownego należnego Wykonawcy poprzez pomniejszenie należnego wynagrodzenia umownego, bez wezwań do zapłaty i wyznaczania dodatkowego terminu na ich zapłatę.

# ODSTĄPIENIE OD UMOWY

§ 13.

- Poza przypadkami przewidzianymi w obowiązujących przepisach prawa, Zamawiający może odstąpić od umowy w całości albo w niewykonanej części bez wyznaczania terminu dodatkowego w szczególności z następujących przyczyn:

  - zajęcia wierzytelności Wykonawcy z tytułu wykonania niniejszej umowy;

  - nierozpoczęcia robót przez Wykonawcę w terminie 7 dni od dnia umownego rozpoczęcia robót;

  - przerwania przez Wykonawcę robót z przyczyn zależnych od Wykonawcy i w sytuacji gdy przerwa trwa dłużej niż 7 kolejnych dni;

  - realizacji robót budowlanych przez Wykonawcę w sposób niezgodny z niniejszą umową;

  - opóźnienia w wykonaniu robót przez Wykonawcę z przyczyn zależnych od Wykonawcy przekraczającej 21 dni w stosunku do terminu umownego zakończenia robót, wymienionego
w § 5 umowy;

  - dokonania przez Wykonawcę cesji wierzytelności niezgodnie z postanowieniami niniejszej umowy;

  - braku ustanowionego w trakcie wykonywania niniejszej umowy kierownika budowy lub
wykonywanie czynności zastrzeżonych dla kierownika budowy przez inne osoby niż określone
w § 11 ust. 5 umowy przez okres dłuższy niż 3 dni;

  - realizacji niniejszej umowy za pomocą podwykonawców lub dalszych podwykonawców, wobec których nie przedłożono Zamawiającemu - zgodnie z niniejszą umową - projektów umów lub kopii umów, zmian do nich albo Zamawiający w stosunku do przedłożonych, ich dotyczących projektów umów lub kopii, ich zmian, wyraził zastrzeżenia lub sprzeciw, które nie zostały uwzględnione;

  - konieczności co najmniej dwukrotnego dokonania bezpośredniej zapłaty podwykonawcy lub dalszemu podwykonawcy lub konieczności dokonania bezpośrednich zapłat za sumę większą niż 5% wartości umowy przez Zamawiającego.

Odstąpienie od umowy z przyczyn wymienionych w pkt. 1-9 może nastąpić w terminie do 30 dni od powzięcia przez  Zamawiającego wiedzy o wystąpieniu którejkolwiek z przyczyn.

- Odstąpienie od umowy wymaga formy pisemnej pod rygorem nieważności.

- W przypadku odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Zamawiający jest zobowiązany do odbioru robót wykonanych do chwili ich przerwania, jak również do przejęcia terenu robot pod swój dozór.

- W razie odstąpienia od umowy przez którąkolwiek ze Stron, Wykonawca jest zobowiązany do przekazania terenu robót wraz z wykonanymi robotami i dokumentami, o których mowa w § 8
ust. 2 umowy, w terminie 7 dni od odstąpienia od umowy. Z przekazania, o którym mowa w zdaniu poprzedzającym Strony sporządzą protokół, w którym oznaczą stan przedmiotu umowy i terenu robót na dzień odstąpienia. Ponadto Wykonawca zobowiązany jest do dokonania i dostarczenia Zamawiającemu inwentaryzacji robót według stanu na dzień odstąpienia.

- W razie odstąpienia od umowy, postanowienia umowy dotyczące gwarancji jakości i rękojmi za wady mają zastosowanie do robót odebranych przez Zamawiającego, które zostały wykonane do dnia odstąpienia od umowy.

# RĘKOJMIA I GWARANCJA NA WYKONANE ROBOTY I URZĄDZENIA

§ 14.

- Wykonawca udziela Zamawiającemu ………miesięcy rękojmi i gwarancji na wykonane roboty i urządzenia. Bieg terminu gwarancji i rękojmi rozpoczyna się w dniu następnym po dacie protokołu ostatecznego odbioru robót. Prawo wyboru dochodzenia roszczeń z rękojmi za wady i gwarancji jakości dla każdej wady z osobna należy do Zamawiającego.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca usunie wady wykonanych robót, które zostaną zgłoszone przed upływem umownego terminu gwarancji i rękojmi.

- O wykryciu wady Zamawiający jest obowiązany zawiadomić na piśmie Wykonawcę w terminie
30 dni od wykrycia wady, wyznaczając technicznie możliwy termin na jej usunięcie. Okres gwarancji ulega przedłużeniu o czas trwania napraw gwarancyjnych.

- Jeżeli Wykonawca nie usunie wad w terminie ustalonym przez Zamawiającego, to Zamawiający może zlecić usunięcie wad osobie trzeciej. Udokumentowany koszt usunięcia wad przez osobę trzecią ponosi Wykonawca, którego wartość uiści w terminie 14 dni od dnia otrzymania od Zamawiającego wezwania do pokrycia kosztów.

- Mimo poświadczenia przez Zamawiającego, że wszystkie wady zostały naprawione, Zamawiający może uznać, ze pomimo usunięcia wad, pogorszeniu uległy wartości techniczne lub użytkowe przedmiotu umowy. Z tego tytułu może żądać od Wykonawcy obniżenia ceny umownej, opierając się na sporządzonej na zlecenie Zamawiającego ekspertyzie i wycenie rzeczoznawcy. W przypadku uznania przez rzeczoznawcę zasadności roszczenia, koszty wykonania ekspertyzy poniesie Wykonawca. Zamawiający dopuszcza możliwość potrącenia należności za wykonanie ekspertyzy
i wyceny z zabezpieczenia należytego wykonania umowy dotyczącego wad i usterek.

- W przypadku nieusunięcia wad Zamawiający może korzystać także z uprawnienia do dochodzenia naprawienia szkody z powodu wystąpienia wad lub ich nieusunięcia w wyznaczonym terminie.

- Odpowiedzialność z tytułu rękojmi za wady przedmiotu umowy Wykonawca ponosi na zasadach określonych w Kodeksie cywilnym oraz na zasadach przewidzianych w ust. 1-6.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż w ostatnim miesiącu rękojmi dokonają przeglądu przedmiotu umowy, w celu ustalenia jego stanu technicznego. Godziny i miejsce wykonania  przeglądu, zostaną określone przez Zamawiającego, o czym zostanie powiadomiony Wykonawca, z co najmniej 7 dniowym wyprzedzeniem. Niestawiennictwo Wykonawcy podczas przeglądu nie stanowi przeszkody do jego wykonania samodzielnie przez Zamawiającego, a dokonane przez niego ustalenia są wiążące dla Wykonawcy.

ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY

§ 15.

- W celu pokrycia roszczeń z tytułu niewykonania lub nienależytego wykonania umowy, Wykonawca wniósł zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia umownego brutto wymienionego w § 9 ust. 1 niniejszej umowy, tj. 
w kwocie…….……zł (słownie: ………………………………………………….…….) w formie …………………………………………………

- Zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 70% kwoty tego zabezpieczenia,
tj. w kwocie ………………… zł (słownie: ……………………………………….………) zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego w ciągu 30 dni od daty ostatecznego odbioru robót.

- Pozostała kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady w wysokości 30% zabezpieczenia należytego wykonania umowy, tj. w kwocie …………..…………. zł (słownie: ……………..) zostanie zwrócone Wykonawcy przez Zamawiającego nie później niż
 w 15 dniu po upływie okresu rękojmi za wady.

- Z zatrzymanego zabezpieczenia, o którym mowa w ust. 1, Zamawiający może potrącić wszelkie kary umowne i inne roszczenia odszkodowawcze, w tym związane z wykonaniem uprawnień
z tytułu gwarancji i rękojmi oraz koszty wykonania zastępczego.

- W sytuacji, gdy wskutek okoliczności opisanych w niniejszej umowie wystąpi konieczność przedłużenia terminu zakończenia robót, o którym mowa w § 5, Wykonawca na co najmniej trzy dni przed zawarciem aneksu zobowiązany jest do przedłużenia terminu ważności niniejszego zabezpieczenia należytego wykonania umowy, albo jeśli nie jest to możliwe, do wniesienia nowego zabezpieczenia na warunkach zaakceptowanych przez Zamawiającego, na okres wynikający z aneksu do umowy.

ZMIANY UMOWY

§ 16.

      - Wszelkie zmiany i uzupełnienia treści umowy mogą być dokonywane wyłącznie w formie pisemnej pod rygorem nieważności poprzez sporządzenie i podpisanie przez obie strony aneksu do Umowy.

      - Poza innymi przypadkami wymienionymi w umowie, zgodnie z art. 144 ust. 1 ustawy Pzp, przewiduje się możliwość dokonania istotnych zmian postanowień umowy w stosunku do treści oferty na podstawie której dokonano wyboru wykonawcy dotyczących:

  - terminu zakończenia robót, o czas trwania przeszkody, w następujących przypadkach:

    - jeżeli przyczyny, z powodu których będzie zagrożone dotrzymanie terminu zakończenia robót będą następstwem okoliczności, za które odpowiedzialność ponosi Zamawiający,
w szczególności będą następstwem nieterminowego przekazania terenu robót, konieczności zmian dokumentacji projektowej w zakresie, w jakim ww. okoliczności miały lub będą mogły mieć wpływ na dotrzymanie terminu zakończenia robót,

    - gdy wystąpi konieczność wykonania robót zamiennych lub innych robót niezbędnych do wykonania przedmiotu umowy ze względu na zasady wiedzy technicznej, oraz udzielenia zamówień dodatkowych, które wstrzymują lub opóźniają realizację przedmiotu umowy,

    - gdy wystąpią opóźnienia w dokonaniu określonych czynności lub ich zaniechanie przez właściwe organy administracji państwowej, które nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - gdy wystąpią opóźnienia w wydawaniu decyzji, zezwoleń, uzgodnień, itp., do wydania których właściwe organy są zobowiązane na mocy przepisów prawa, jeżeli opóźnienie przekroczy okres, przewidziany w przepisach prawa, w którym ww. decyzje powinny zostać wydane oraz nie są następstwem okoliczności, za które Wykonawca ponosi odpowiedzialność,

    - jeżeli wystąpi brak możliwości wykonywania robót z powodu niedopuszczania do ich wykonywania przez uprawniony organ lub nakazania ich wstrzymania przez uprawniony organ, z przyczyn niezależnych od Wykonawcy,

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

  - terminu zakończenia robót o czas wykonania robót budowlanych przy zmianie technologii, sposobu i zakresu wykonania przedmiotu umowy, w następujących przypadkach:

    - konieczności zrealizowania jakiejkolwiek części robót, objętej przedmiotem umowy, przy zastosowaniu odmiennych rozwiązań technicznych lub technologicznych, niż wskazane
w dokumentacji, a wynikających ze stwierdzonych wad tej dokumentacji lub zmiany stanu prawnego na podstawie którego je przygotowano, gdyby zastosowanie przewidzianych rozwiązań groziło niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem przedmiotu umowy,

    - wystąpienia warunków terenu robót odbiegających w sposób istotny od przyjętych
w dokumentacji, w szczególności napotkania w trakcie robót niezinwentaryzowanych lub błędnie zinwentaryzowanych instalacji,

    - konieczności zrealizowania przedmiotu umowy przy zastosowaniu innych rozwiązań technicznych lub materiałowych ze względu na zmiany obowiązującego prawa,

    - wystąpienia siły wyższej uniemożliwiającej wykonanie przedmiotu umowy zgodnie z jej postanowieniami;

  - zmiany osób przewidzianych do realizacji zamówienia przez Strony w przypadku nieprzewidzianych zdarzeń losowych, między innymi takich jak: śmierć, choroba, ustanie stosunku pracy, pod warunkiem, że osoby zaproponowane będą posiadały takie same kwalifikacje lub wyższe, jak osoby wymagane przez Zamawiającego w SIWZ;

  - zmiany Podwykonawcy w tym przypadku, gdy dotyczy podmiotu, na którego zasoby Wykonawca powoływał się na zasadach określonych w art. 22a ustawy Prawo zamówień publicznych, w celu wykazania spełniania warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy Prawo zamówień publicznych - pod warunkiem wykazania Zamawiającemu, iż proponowany inny Podwykonawca lub Wykonawca samodzielnie spełniają je w stopniu nie mniejszym niż wymagany w trakcie postępowania o udzielenie zamówienia, ocena spełniania warunków dokonana będzie przez Zamawiającego na moment  zgłoszenia zmiany przez Wykonawcę;

  - usunięcia rozbieżności lub niejasności w rozumieniu pojęć lub sformułowań użytych
 w umowie, których nie będzie można usunąć w inny sposób, a zmiana treści umowy będzie umożliwiać usunięcie rozbieżności lub niejasności i doprecyzowanie jej postanowień w celu jej jednoznacznej interpretacji;

  - ograniczenia zakresu rzeczowego przedmiotu umowy w sytuacji, gdy wykonanie danych robót będzie zbędne do prawidłowego wykonania przedmiotu umowy; w tym zakresie przewiduje się możliwość zmiany wynagrodzenia stosownie do ograniczonego zakresu prac.

- Jeżeli Wykonawca uzna konieczność wprowadzenia zmian do umowy, o których mowa w ust. 2, zobowiązany jest do przekazania Zamawiającego wniosku dotyczącego zmiany umowy wraz
 z opisem zdarzenia lub okoliczności stanowiących podstawę do żądania takiej zmiany.

- Wniosek, o którym mowa w ust. 3 powinien zostać przekazany niezwłocznie od dnia, w którym Wykonawca dowiedział się, lub powinien dowiedzieć się o danym zdarzeniu lub okolicznościach. Wykonawca zobowiązany jest do dostarczenia wraz z wnioskiem wszelkich innych dokumentów wymaganych umową, w oparciu o zasady określone w umowie, i informacji uzasadniających żądanie zmiany umowy.

- W terminie 7 dni roboczych od dnia otrzymania wniosku, o którym mowa w ust. 3, wraz
z propozycją i informacjami uzasadniającymi żądanie zmiany umowy, Zamawiający zobowiązany jest do pisemnego ustosunkowania się do zgłoszonego żądania zmiany umowy i przekazania go Wykonawcy wraz z uzasadnieniem, zarówno w przypadku odmowy, jak i akceptacji żądania zmiany.

- Strony przewidują możliwość istotnej zmiany umowy w zakresie terminu wykonania Umowy, sposobu wykonania Umowy oraz wysokości wynagrodzenia Wykonawcy istnieje w razie zaistnienia jednej z poniższych okoliczności:

- nadzwyczajnej zmiany stosunków, określonej w art. 3571 kodeksu cywilnego;

- zaistnienia nieprzewidywalnych warunków fizycznych;

- zaistnienia nieprzewidywalnych okoliczności faktycznych,

- zaistnienia siły wyższej;

- zmiany przepisów prawnych;

- trwających lub przedłużających się procedur związanych z wykorzystaniem przez wykonawców środków ochrony prawnej w zamówieniach publicznych lub innych procedur zamówień publicznych, oraz procedur związanych z prowadzonymi w związku z wykonaniem niniejszej Umowy postępowaniami administracyjnymi i innymi postępowaniami przed organami administracji publicznej;

- nieprzyznania, cofnięcia lub ograniczenia Zamawiającemu środków finansowych na realizację Umowy.

- Zamawiający wskazuje, iż Umowa może ulec zmianie tylko w zakresie, w jakim okoliczności określone w §  16 będą pozostawały w adekwatnym związku przyczynowo - skutkowym z terminem wykonania Umowy, sposobem wykonania Umowy oraz wysokością wynagrodzenia Wykonawcy.

- Wykonawca, który uważa się za uprawnionego do wystąpienia z żądaniem zmiany Umowy w związku z wystąpieniem okoliczności, o których mowa w ust. 2 niniejszego paragrafu zobowiązany jest złożyć pisemny wniosek o zmianę terminu wykonanie Umowy, sposobu jest wykonania lub wysokości wynagrodzenia. Wniosek Wykonawcy, o którym mowa wyżej winien zawierać przywołanie podstawy prawnej żądania Wykonawcy z przywołaniem właściwych postanowień Umowy oraz zawierać uzasadnienie wniosku w oparciu o te podstawy. We wniosku Wykonawca winien precyzyjnie określić, w jakim zakresie domaga się zmiany Umowy, przedstawiając w tym zakresie stosowne kalkulacje i obliczenia, jeśli ich wykonanie jest niezbędne do należytej oceny wniosku Wykonawcy przez Zamawiającego. Postanowienia niniejszego paragrafu nie uchybiają innym postanowieniom regulującym tryb zmiany Umowy, w szczególności opisanym  w ust. 14 i następnych.

- Przez nadzwyczajną zmianę stosunków w rozumieniu art. 3571 kodeksu cywilnego na potrzeby niniejszej Umowy Zamawiający rozumie w szczególności zdarzenia spotykane niezwykle rzadko mające charakter wyjątkowy i normalnie nie spotykane tj. takie jak nie dające się normalnie przewidzieć zjawiska przyrodnicze oraz społeczne takie jak wojna, gwałtowne zmiany ustroju politycznego oraz inne niepokoje społeczne. Za zmianę taką mogą być również uznane gwałtowna zmiana sytuacji gospodarczej takie jak hiperinflacja lub gwałtowny spadek dochodu narodowego.

- Przez nieprzewidywalne warunki fizyczne rozumie się jakiekolwiek działanie sił natury racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego Wykonawcę do dnia złożenia Oferty mimo zastosowania wystarczających środków ostrożności.

- Przez nieprzewidywalne okoliczności faktyczne rozumie się jakiekolwiek zdarzenia niezwiązane z działaniami sił natury racjonalnie niemożliwe do przewidzenia przez doświadczonego Wykonawcę do dnia złożenia Oferty mimo zastosowania wystarczających środków ostrożności.

- Przez siłę wyższą rozumie się nadzwyczajne, nie dające się w żaden sposób przewidzieć zdarzenia pochodzące z zewnątrz, całkowicie niezależne od którejkolwiek ze stron lub innych osób biorących w jakikolwiek sposób udział w wykonaniu Umowy i których następstwom nie można było zapobiec mimo dołożenia najwyższej staranności.

- Przez zmianę przepisów prawnych strony rozumieją następującą po podpisaniu Umowy zmianę aktów prawa powszechnie obowiązującego lub obowiązujących strony aktów prawa miejscowego, których treść dotyczy przedmiotu Umowy.

- Niezależnie od postanowień powyższych strony przewidują, iż umowa może ulec zmianie w zakresie wynagrodzenia Wykonawcy w przypadku zmiany:

  - stawki podatku od towarów i usług,

  - wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę,

  - zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne,

- o ile zmiany te będą miały wpływ na koszty wykonania zamówienia przez Wykonawcę.

15. W przypadku zmiany stawki podatku VAT przyjętej przez Wykonawcę w ofercie w toku realizacji umowy, wynagrodzenie Wykonawcy netto pozostaje po zmian, a strony w drodze pisemnego aneksu pod rygorem nieważności do umowy wprowadzą do umowy zmienioną stawkę podatku VAT i nową wartość brutto umowy.16. W przypadku zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia za pracę albo wysokości minimalnej stawki godzinowej, ustalonych na podstawie przepisów ustawy z dnia 10 października 2002 r. o minimalnym wynagrodzeniu za pracę oraz zasad podlegania ubezpieczeniom społecznym lub ubezpieczeniu zdrowotnemu lub wysokości stawki składki na ubezpieczenia społeczne lub zdrowotne, które w ocenie Wykonawcy mają wpływ na koszt wykonania przez niego zamówienia i winny skutkować zwiększeniem jego wynagrodzenia za wykonanie przedmiotu umowy, obowiązkiem Wykonawcy jest zgłoszenie do Zamawiającego pisemnego wniosku o zmianę wynagrodzenia wraz ze wskazaniem kwoty zwiększonego wynagrodzenia oraz uzasadnieniem takiego zwiększenia.17. Do wniosku, o którym mowa w ust. 12 niniejszego paragrafu Wykonawca zobowiązany jest wyjaśnić zasadność swojego wniosku, w tym w szczególności przedłożyć:

a)	wyszczególnienie składników wynagrodzenia, które ulegają zmianie,

b)	wyszczególnienie kosztów wykonania zamówienia przed i po zmianie,

c)	podanie faktycznej i prawnej podstawy zmiany danego kosztu,

d)	kalkulację kosztów wykonania przedmiotu umowy po zmianie,

e)	wskazanie daty, o której koszty wykonanie przedmiotu umowy uległy zmianie.

18. W terminie 14 dni od otrzymania wniosku o zmianę wynagrodzenia, o którym mowa  w ust. 12 Zamawiający może żądać dodatkowych wyjaśnień i dowodów potwierdzających zasadność wniosku Wykonawcy o zmianę wynagrodzenia Wykonawcy. Niezłożenie wyjaśnień lub dowodów żądanych przez Zamawiającego w terminie przez niego wyznaczonym, nie krótszym niż 7 dni, może być poczytane przez Zamawiającego jako niewykazanie wpływu zmian, o których mowa w ust. 12 na wysokość wynagrodzenia Wykonawcy i może spowodować odstąpienie od zmiany wynagrodzeniaWykonawcy.

19. W żadnym przypadku postanowień niniejszego paragrafu nie należy interpretować jako prawa dowolnej ze stron do roszczenia, którego treścią byłoby żądanie zmiany umowy, lecz jedynie jako możliwość dokonania zmiany umowy. Każda zmiana umowy wymaga zgody drugiej strony

§ 17.

Ubezpieczenie odpowiedzialności cywilnej

1.	Wykonawca zobowiązuje się zawrzeć na czas obowiązywania Umowy nie później niż do dnia podpisania  niniejszej Umowy , umowę lub umowy ubezpieczenia od wszelkiego ryzyka i odpowiedzialności związanej z realizacją Umowy, oraz do terminowego opłacania należnych składek ubezpieczeniowych,  w zakresie:

1)	od ryzyk budowlano-montażowych.............z sumą ubezpieczenia nie niższą niż cena ofertowa brutto,

2)	od odpowiedzialności cywilnej (OC) Wykonawcy z tytułu prowadzonej działalności gospodarczej, obejmujące swym zakresem co najmniej szkody poniesione przez osoby trzecie w wyniku śmierci, uszkodzenia ciała, rozstroju zdrowia (szkoda osobowa) lub w wyniku utraty, zniszczenia lub uszkodzenia mienia własnego lub osób trzecich, a także szkody spowodowanebłędami (szkoda rzeczowa), powstałe w związku z wykonywaniem robót budowlanych i innych prac objętych Przedmiotem umowy, na kwotę ubezpieczenia nie niższą niż   ……………………,

2.	Umowy ubezpieczenia, o których mowa w ust. 1 muszą zapewniać wypłatę odszkodowania płatnego w złotych polskich, bez ograniczeń.

3.	Wykonawca w okresie wykonywania Przedmiotu umowy ponosi w stosunku do osób trzecich pełną odpowiedzialność za wszelkie szkody wyrządzone tym osobom w związku z prowadzonymi robotami, w tym także ruchem pojazdów mechanicznych nierejestrowanych.

4.	Koszt umowy, lub umów, o których mowa w ust. 1 w szczególności składki ubezpieczeniowe, pokrywa w całości Wykonawca.

6.	Wykonawca zobowiązany jest do kontynuowania ubezpieczeń wskazanych w ust. 1, w całym okresie realizacji umowy. Jeżeli Wykonawca nie będzie kontynuował ubezpieczenia, Zamawiający wezwie Wykonawcę do wykonania niniejszego obowiązku w terminie 7 dni, a w przypadku bezskutecznego upływu terminu, może zawrzeć odpowiednie ubezpieczenie lub przedłużyć je w imieniu i na koszt Wykonawcy alba odstąpić od niniejszej umowy, według swego wyboru, w całości lub w niewykonanej części, w terminie do 30 dni od stwierdzenia bezskutecznego upływu 7 dniowego terminu wezwania.

7. Kopie polis ubezpieczeniowych, o których mowa w ust. 1 potwierdzone za zgodność z oryginałem przez Zamawiającego,  stanowią załącznik do niniejszej Umowy.

# POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18.

- Wszelkie powiadomienia czy wezwania dla drugiej Strony w wykonaniu postanowień niniejszej umowy, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w umowie, wymagają formy pisemnej i będą przesłane listem poleconym na adres strony za potwierdzeniem odbioru określony w niniejszej umowie. W razie zaniedbania obowiązku zawiadomienia o zmianie adresu, korespondencję wysłaną na ostatni adres listem poleconym za potwierdzeniem odbioru i nie odebraną uważa się za doręczoną w dacie zwrotu korespondencji.

- Strony umowy zgodnie ustalają, iż Wykonawca bez uprzedniej zgody Zamawiającego wyrażonej 
w formie pisemnej, pod rygorem nieważności nie może dokonać na rzecz osoby trzeciej cesji wierzytelności wynikającej z niniejszej umowy.

- Strony umowy stwierdzają, iż zapoznały się z umową oraz dokonały i będą dokonywać interpretacji jej poszczególnych postanowień, w celu wyeliminowania ewentualnych, mogących powstać 
w przyszłości sporów na tle jej wykonania.

§ 18.

W sprawach nieuregulowanych niniejszą Umową mają zastosowanie przepisy:

- ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych .

- ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane ,

- ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny.

§ 19.

Wykonanie niniejszej umowy nie wiąże się z przetwarzaniem danych w rozumieniu ustawy o ochronie danych osobowych, dla których administratorem danych jest Zamawiający, a co za tym idzie nie wiąże się z dostępem do zasobów systemów informatycznych Zamawiającego.

§ 20.

Strony zgodnie oświadczają, że w wypadku powstania sporów wynikających z realizacji niniejszej umowy, rozstrzygać je będzie Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 21.

Umowę sporządzono w 3 jednobrzmiących egzemplarzach: dwa egzemplarze dla Zamawiającego oraz jeden egzemplarz dla Wykonawcy.

Załącznik: - wzór protokołu odbioru przedmiotu umowy.

- terminarz wykonania poszczególnych prac

ZAMAWIAJĄCY																	WYKONAWCA