## Załącznik nr 3 do specyfikacji
## Umowa

Dnia …........................ 2009r pomiędzy Gminą Dobre reprezentowaną przez Wójta Gminy Dobre Pana Krzysztofa Radzio zwaną dalej "Zamawiającym"
a..............................................................................................................................................................................................................................................................................................................................
zwaną dalej „Wykonawcą”, została zawarta umowa następującej treści:

§ 1

Zamawiający zleca a Wykonawca przyjmuje do wykonania przebudowę- remont drogi gminnej w miejscowości Rynia stanowiącej dojazd do gruntów rolnych od km 0+000 do km 1+000, zgodnie z danymi przedstawionymi w przedmiarze robót i kosztorysie ofertowym, stanowiącym załącznik do niniejszej umowy.

§ 2

 Termin wykonania robót ustala się do dnia 30.09.2009 roku.

§ 3

Za wykonane roboty ustala się wynagrodzenie w kwocie …................................................ złotych
/słownie: …......................................................................................................................................... /
plus obowiązujący podatek VAT co daje łączną kwotę …...................................... złotych zgodnie
z przeprowadzonym przetargiem nieograniczonym w dniu …...................................

§ 4

Okres gwarancji dla robót objętych niniejszą umową wynosi 36 miesięcy.
Bieg terminu rozpoczyna się w stosunku do Wykonawcy w dniu zakończenia odbioru końcowego.
Wady zostaną usunięte w terminie 7 dni od dnia zawiadomienia/pisemnego / telefonicznego/ Wykonawcy o zaistnieniu wad.

§ 5

Wykonawca płaci Zamawiającemu kary umowne:

1. Za każdy dzień zwłoki w oddaniu robót objętych umową w wysokości 0,2% ceny umowy.
2. Za każdy dzień zwłoki w terminie usunięcia wad stwierdzonych przy odbiorze robót w czasie rękojmi lub w okresie gwarancji w wysokości 0,2%.
 3. Za odstąpienie od umowy z przyczyn leżących po stronie Wykonawcy w wysokości 10%
wynagrodzenia brutto określonego w § 3 umowy.
 4. Zamawiający zapłaci Wykonawcy karę umowną za zwłokę w przekazaniu terenu budowy
       oraz uniemożliwienie rozpoczęcia robót w wysokości 0,2% wynagrodzenia umownego.

§ 6

Zamawiający ma prawo dochodzenia odszkodowania na zasadach ogólnych,
w przypadku gdy kary umowne nie pokrywają wysokości poniesionej szkody.

§ 7

# Zamawiający dokona odbioru robót stanowiących przedmiot umowy w ciągu14 dni od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru zakończenia prac.

§8
1. Wykonawca jest zobowiązany wnieść zabezpieczenie należytego wykonania przedmiotu umowy w wysokości ...............................................................
  słownie: .......................................................................
2. Strony ustalają następujący sposób wniesienia zabezpieczenia: gwarancja ubezpieczeniowa
  należytego wykonania kontraktu i usunięcia wad i usterek: .............................................................................................................................................
3. Zamawiający ustala podział zwrotu zabezpieczenia należytego wykonania umowy na dwie części:
  - 70% wartości zabezpieczenia - Zamawiający zwraca w terminie 30 dni od daty wykonania zamówienia i uznania przez Zamawiającego za należycie wykonane,
  - 30% wartości zabezpieczenia – kwota pozostawiona na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady lub gwarancji jakości
4. Zabezpieczenie wniesione w pieniądzu będzie przechowywane na oprocentowanym rachunku bankowym wskazanym przez Zamawiającego.

§ 9

Wykonbawca przedłoży kosztorys powykonawczy Zamawiającemu.

§ 10
Wynagrodzenie o którym mowa w §3 niniejszej umowy, zostanie zapłacone Wykonawcy
w terminie 14 dni od dnia wystawienia faktury przelewem na rachunek wskazany w fakturze wystawionej po protokólarnym odbiorze robót.
§ 11

W sprawach nieuregulowanych niniejsza umową mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego a ewentualne sprawy sporne będą rozstrzygane przez Sąd właściwy dla siedziby Zamawiającego.

§ 12

Zmiany umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności.

§ 13

Umowę niniejszą sporządzono w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach po jednym
dla każdej ze stron.

................................................ .......................................................
        /Zamawiający/ /Wykonawca/